初始软件开发计划

项目名称：社区闲置工具共享与租赁平台

项目团队：陈麒元（项目经理）、宋嘉幸（系统分析员）、窦源泽（设计员）、常子衡（测试经理）、钟姝伶（配置经理）、林星（界面设计员）

目  录

1. 引言	3

1.1 目的	3

1.2 范围	3

2. 项目概述	3

2.1 项目的目的、规模和目标	3

2.2 假设与约束	3

2.3 项目的可交付工件	4

2.4 软件开发计划的演进	4

3. 项目组织	5

3.1 组织结构	5

3.2 外部接口	5

3.3 角色与职责	5

4. 管理流程	5

4.1 项目估计	5

4.2 项目计划	6

4.2.1 阶段计划	6

4.2.2 迭代目标	7

4.2.3 发布版	7

4.2.4 项目时间表	7

4.3 迭代计划	7

4.4 项目监测与控制	7

4.4.1 测量与度量计划	7

4.4.2 进度控制计划	8

4.4.3 变更控制计划	8

4.4.4 质量控制计划	8

4.4.5 报告计划	8

4.4.6 评测计划	8

4.5 风险管理计划	8

4.6 收尾计划	9

5. 技术流程计划	9

5.1 开发方法与生命周期	9

5.2 方法、工具和技术	9

6. 支持流程计划	10

6.1 评审与确认	10

6.2 评估计划	10

1. 引言

1.1 目的

本计划用于指导“社区闲置工具共享与租赁平台”项目先启阶段工作，明确项目目标、范围、组织、初步计划、里程碑和近期任务，作为项目启动和后续详细计划的基础。

1.2 范围

本项目为软件工程课程实践项目，采用RUP过程，开发一个基于Web的社区闲置工具共享与租赁平台。系统至少包含居民和社区管理员两种角色，最终交付可运行项目、源代码、RUP文档、测试报告、用户手册和答辩材料。

2. 项目概述

2.1 项目的目的、规模和目标

目的：解决社区闲置工具利用率低、借用难、管理难的问题，提供一个方便、可信、可管理的共享租赁平台。

规模：中小型Web应用，6人团队，约9—10周完成。

目标：

1. 实现注册登录、工具发布、搜索、预约、确认、交接、归还、评价、管理员后台等核心功能。

2. 跑通核心闭环：发布工具→预约→确认→交接→归还→评价。

3. 按RUP完成各阶段文档，代码用GitHub管理，最终发布v1.0。

2.2 假设与约束

假设：

团队成员具备基本Web开发能力。

能使用GitHub进行协作。

测试账号和种子数据可模拟真实用户。

不接入真实支付、短信、地图。

约束：

时间约9—10周。

人员6人，每人至少承担一个角色。

文档格式为Word/PDF，代码托管在GitHub。

2.3 项目的可交付工件

| 工件 | 目标交付日期 |
| --- | --- |
| 初始软件项目计划 | 第1周 |
| 软件需求规范 | 第2周 |
| 用户界面原型 | 第2周 |
| 详细软件项目计划 | 第3周 |
| 设计文档 | 第3周 |
| 软件测试计划 | 第4周 |
| 配置管理计划 | 第4周 |
| 软件测试设计 | 第4周 |
| 可运行系统v1.0 | 第8周 |
| 测试报告 | 第8周 |
| 用户手册 | 第8周 |
| 配置库/Release | 第8周 |
| 答辩PPT与项目总结 | 第9—10周 |

2.4 软件开发计划的演进

| 版本 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 初始计划 | 第1周 | 项目启动，概要整体计划+近期详细计划 |
| V2.0 详细计划 | 第3周 | 需求确认后，详细整体计划 |
| V2.1 变更计划 | 里程碑偏移时 | 定期或不定期调整 |

3. 项目组织

3.1 组织结构

项目组共6人，设项目经理1名，其余5人分别承担系统分析员、设计员、测试经理、配置经理、界面设计员。项目经理统筹全局，各角色对各自文档和任务负责。

3.2 外部接口

指导教师：课程要求、评审、答辩。

GitHub平台：代码托管、Issue、Projects、Actions、Release。

3.3 角色与职责

| 姓名 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 陈麒元 | 项目经理 | 计划、排期、进度、风险、答辩、集成 |
| 宋嘉幸 | 系统分析员 | 需求、用例、补充规约、需求基线 |
| 窦源泽 | 设计员 | 架构、数据库、API、设计文档、后端核心 |
| 常子衡 | 测试经理 | 测试计划、测试设计、执行、测试报告 |
| 钟姝伶 | 配置经理 | 配置管理计划、GitHub、CI、基线、Release |
| 林星 | 界面设计员 | 原型、UI规范、前端页面、用户手册 |

4. 管理流程

4.1 项目估计

成本：课程项目，无真实经费，主要成本为人力时间。

进度：总工期约9—10周。

重新估计点：精化阶段结束、构建第1次迭代结束、产品化开始前。

4.2 项目计划

4.2.1 阶段计划

WBS：

1. 项目管理

2. 需求分析

3. 分析与设计

4. 编码实现

5. 测试

6. 配置与部署

7. 产品化与答辩

时间线（甘特图概要）：

主要里程碑及成功标准：

| 里程碑 | 内容 | 成功标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 先启完成 | 仓库、初始计划、需求初稿 | 仓库可协作，计划评审通过 |
| M2 精化完成 | 需求、设计、原型 | 需求基线、设计基线建立 |
| M3 构建完成 | 核心功能可运行 | 核心闭环跑通 |
| M4 产品化完成 | v1.0发布 | 测试通过，文档齐全 |
| M5 答辩完成 | 答辩与总结 | 演示成功，材料提交 |

发布点和演示版：

构建第1次迭代末：内部演示版

构建第2次迭代末：Beta版

产品化末：v1.0正式版

4.2.2 迭代目标

先启迭代：立项、组队、仓库、初始计划。

精化迭代：需求、设计、原型、数据库、API。

构建迭代1：用户、工具、订单核心。

构建迭代2：评价信用、后台、统计、联调。

产品化迭代：测试、修Bug、用户手册、发布。

4.2.3 发布版

v0.1 内部演示版

v0.5 Beta版

v1.0 正式发布版

4.2.4 项目时间表

| 阶段 | 时间 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 先启 | 第1周 | 初始计划、仓库 |
| 精化 | 第2—3周 | 需求规范、设计文档、原型 |
| 构建 | 第4—7周 | 可运行系统、测试 |
| 产品化 | 第8—9周 | v1.0、用户手册、测试报告 |
| 答辩 | 第10周 | 答辩PPT、总结 |

4.3 迭代计划

（通过引用附加，此处省略）

4.4 项目监测与控制

4.4.1 测量与度量计划

（通过引用附加）

4.4.2 进度控制计划

每周例会检查GitHub Projects看板。

每项任务对应Issue，完成后关闭。

里程碑偏差超过3天，项目经理组织调整。

使用燃尽图或简单进度表跟踪。

4.4.3 变更控制计划

（通过引用附加）

4.4.4 质量控制计划

需求评审、设计评审、代码评审。

PR必须至少1人Review。

GitHub Actions自动构建。

构建第1次迭代开始冒烟测试。

缺陷用Issue跟踪，修复后回归。

4.4.5 报告计划

内部：每周例会纪要、进度报告。

外部：阶段评审报告、测试报告、答辩PPT。

频率：每周1次内部报告，里程碑外部报告。

4.4.6 评测计划

（通过引用附加，此处省略）

4.5 风险管理计划

（通过引用附加，此处省略）

4.6 收尾计划

代码冻结，发布v1.0。

文档归档到docs目录，导出Word/PDF。

配置经理整理配置库和Release Notes。

项目经理组织答辩、项目总结、人员任务收尾。

5. 技术流程计划

5.1 开发方法与生命周期

（通过引用附加）

5.2 方法、工具和技术

过程：RUP

开发：前后端分离，B/S架构

后端：Spring Boot + MySQL（或Node.js+SQLite）

前端：Vue3 + Vite + Element Plus

配置管理：Git + GitHub

项目管理：GitHub Projects

缺陷管理：GitHub Issues

建模：Draw.io + PlantUML/Mermaid

UI：Figma/即时设计

文档：Markdown + Word/PDF

6. 支持流程计划

6.1 评审与确认

（通过引用附加）

6.2 评估计划

走查：需求、设计文档评审。

检查：代码规范、PR审查。

复审：里程碑评审。

评估标准：文档完整性、功能正确性、核心闭环可演示。

评估与测试计划互补，但不替代测试计划。